附件1

合同主要条款

一、甲方的权利与义务

（一）开发范围内的景区景点实行整体开发经营，甲方仅选定一个投资主体进行开发建设。

（二）负责将道路、电力、电讯等基础设施修建或架设到景区，并负责修建好旅游环线道路。两年内新建文明-崇木凼环镇旅游道路，完成崇木凼-山背、水栗凼－草原－白水洞、虎形山村-大托-白水洞旅游公路建设和崇木凼景区进、出村道路的提质改造。虎形山-花瑶风景名胜区游客接待中心建设的“圆帽”部分由甲方建设花瑶文化博物馆，已投资建设的“飘带”部分及已征用土地适当作价租赁给乙方使用。

（三）给予乙方优惠政策支持。依法享受国家、省、市、县人民政府已出台的旅游招商引资有关优惠政策。项目用地可实行土地流转、租赁或征用，需要通过出让的土地，按成本价挂牌。

（四）出台风景名胜区保护办法，依法对风景名胜区的资源、环境、传统文化等进行保护，对景区的开发建设与经营活动实施管理和监督；风景名胜区管理处依法负责风景名胜区门票的监督管理。按门票收入的10%提取资源有偿使用费，前六年建设期免收。

（五）依法负责风景名胜区总体规划的编制、报批。依法对景区内建设项目进行审核，对项目用地进行监督。项目用地未经甲方批准，不能改变用途。

（六）协调投资方开发建设，协助处理纠纷矛盾，督促投资方按合同履行义务，按进度完成项目投资与建设任务。

二、乙方的权利与义务

（一）乙方进入前须在隆回县境内注册独立法人的旅游开发企业，注册资金不少于5000万元。

（二）遵守国家法律法规，接受虎形山花瑶风景名胜区管理处和所在地乡镇人民政府及县直有关职能部门的管理；依照法规在开发经营所在区域地缴纳各种税、费。保护好生态环境和自然景观资源；组建好花瑶民俗表演队伍，尊重民族习俗，保护和传承花瑶传统文化。

（三）在合同期限内享受独家（或合作）开发权，享有景区门票收入的受益权。负责投资建设景点内的道路、环卫、安全等公共基础设施、旅游服务配套设施和景点打造。

（四）六年内基本完成开发目标，其中一期开发期为二年，二年内必须投入开发建设投资3亿元以上，实现崇木凼、大托景区和民俗风情园达到食宿日接待能力1000人以上，建成AAAA景区目标。六年内完成投入开发建设资金6亿元以上，开发区域内乙方投资建成的食宿日接待能力3000人以上，实现整体开发AAAAA级景区目标。

（五）遵循《虎形山-花瑶风景名胜区总体规划》规定，按照《虎形山-花瑶风景名胜区总体规划》的要求，编制景区详细规划，按程序评审报批后，按规划组织实施。

（六）经营开发权期满甲方收回经营权，乙方投资的基础设施无偿收回，投资的持有产权的不动产根据国家规定折旧标准折旧后，按净值给予补偿并收回资产。若甲方继续对外招商，同等条件下乙方享有优先权。